Расчет в прогнозных ценах для проекта К_СмО12 «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути). Замена провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,748 км»

Данные объекта (с НДС):

Факт ПИР 2023 г. – 2,96 млн. руб.

Факт СМР 2024 г. – 0,110 млн. руб

СМР 2025 г.(смета 2024) – 12,496 млн. руб.

Индексы дефлятор:

| год | индекс | Индекс, в год исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1,091 | 1,0455 |
| 2024 | 1,091 | 1,0455 |
| 2025 | 1,078 | 1,039 |
| 2026 | 1,053 | 1,0265 |
| 2027 | 1,044 | 1,022 |
| 2028 | 1,044 | 1,022 |
| 2029 | 1,044 | 1,022 |
| 2030 | 1,044 | 1,022 |

Расчет в прогнозные цены:

ПИР 2023 г.:

2,960*1,0455 = 3,095 млн. руб. (фактическое исполнение – 2,960 млн. руб)

СМР 2024/2025 гг.:

2024: фактическое исполнение -  0,110 млн. руб.;
оплата в 2025 г. за выполненные работы в 2024 г. в размере 11,593 млн. руб с НДС;

2025: (12,496-0,110-11,593) *1,039 = 0,823 млн. руб.

Итого в прогнозных ценах – 15,621 млн. руб

Итого в прогнозных ценах с учетом фактического исполнения – 15,486 млн. руб.