Расчет в прогнозных ценах для проекта М_СмО2 ««Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». Монтаж провода СИП-3 протяженностью 0,7 км. Монтаж ячеек выключателя - 7 шт.»

Данные объекта (с НДС):

Факт ПИР 2023 г. – 2,415 млн. руб.

СМР 2025 г.(смета) – 2,426 млн. руб.

СМР 2026 г. (смета) – 14,891 млн. руб.

Индексы дефлятор:

| год | индекс | Индекс, в год исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1,091 | 1,0455 |
| 2024 | 1,091 | 1,0455 |
| 2025 | 1,078 | 1,039 |
| 2026 | 1,053 | 1,0265 |
| 2027 | 1,044 | 1,022 |
| 2028 | 1,044 | 1,022 |
| 2029 | 1,044 | 1,022 |
| 2030 | 1,044 | 1,022 |

Расчет в прогнозные цены:

ПИР 2023 г.:

2,415*1,0455 = 2,525 млн. руб. (фактическое исполнение – 2,415 млн. руб)

СМР 2025/2026 гг.:

2025:

2,426*1,091*1,091*1,039 = 3 млн. руб.;

2026: 14,891 * 1,091*1,091*1,078*1,0265 = 19,613 млн. руб.

Итого в прогнозных ценах – 25,133 млн. руб

Итого в прогнозных ценах с учетом фактического освоения – 25,028 млн. руб