Пояснительная записка к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2026-2029 годы в границах Смоленской области.

В границах Смоленской области инвестиционная программа Филиала на 2025-2029 годы была утверждена Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 годы» от 15.10.2025       № 154.

В рамках реализации Постановления от 01.12.2009 г. № 977                                    «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Постановления Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 923 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики" сформирован проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на период 2026-2029 гг. в границах Смоленской области.

Проект корректировки инвестиционной программы Филиала выполнен с учетом:

- источников финансирования инвестиционной программы, утвержденных на период 2026-2029 гг.;

- изменения ставки налога на добавленную стоимость, а именно увеличения с 20% до 22%, в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»;

- итогов (факта выполнения) реализации инвестиционной программы в предыдущие периоды;

- уточнения перечня объектов, требующих, технического перевооружения или реконструкции из-за изменения их технического состояния;

- необходимости восполнения парка резервных источников электроснабжения;

- выполнения требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- пересмотра объема капитальных затрат на закупку специализированной техники.

Источники финансирования на 2026 год, соответствуют размеру амортизационных отчислений, утвержденных регулирующим органом на 2026 год в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии.

По результатам реализации инвестиционной программы Общества в 2026-2029 годах будет обеспечено достижение следующих основных целей Общества:

- Продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;

- Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей;

- Обновление парка спецавтотранспорта, выработавшего срок эксплуатации.

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2026-2029 годы.

Инвестиционная программа Филиала не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, попадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Директор филиала                                                                         Ю.П. Варгузин