Пояснительная записка к проекту

изменений, вносимых в инвестиционную программу

филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в границах

Смоленской области.

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением № 977), инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (далее по тексту – Филиала) подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2 Критериев).

В границах Смоленской области инвестиционная программа Филиала 
на 2024-2029 годы была утверждена постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №43 от 28.06.2024 года.

Проект корректировки инвестиционной программы Филиала выполнен 
с учетом:

- итогов (факта выполнения) реализации инвестиционной программы

в предыдущие периоды;

- уточнения перечня объектов, требующих технического перевооружения или реконструкции из-за изменения их технического состояния;

- утверждения/переутверждения проектно-сметной документации

на объекты строительства и реконструкции, реализуемые в рамках инвестиционной программы;

- пересмотра объема капитальных затрат на закупку специализированной техники;

По результатам реализации инвестиционной программы Филиала в 2024-2029 годах будет обеспечено достижение следующих основных целей Филиала:

- Продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2024-2029 годы.

Инвестиционная программа Филиала не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» отсутствуют.

Директор филиала                                                                   Ю.П. Варгузин.