|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Смоленской области от 18.07.2024 N 535 (ред. от 27.02.2025) "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 03.09.2025 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2024 г. N 535

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Смоленской области  от 22.08.2024 [N 650](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=147351&dst=100005), от 26.09.2024 [N 728](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=148200&dst=100005), от 27.02.2025 [N 106](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=100830) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=502622&dst=101154) "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=509199&dst=100058) Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Правительство Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную адресную [программу](#P29) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы (далее также - Программа).

Губернатор

Смоленской области

В.Н.АНОХИН

Утверждена

постановлением

Правительства

Смоленской области

от 18.07.2024 N 535

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Смоленской области  от 26.09.2024 [N 728](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=148200&dst=100005), от 27.02.2025 [N 106](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100005)) |  |

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы |
| Наименование ответственного исполнителя Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (далее - Министерство) |
| Наименование исполнителей мероприятий Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее также - органы местного самоуправления) (по согласованию);  Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области" |
| Цель Программы | расселение до 2030 года не менее 2,4 тыс. человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года |
| Целевые показатели Программы | площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой;  количество семей, улучшивших жилищные условия |
| Этапы и сроки реализации Программы | срок реализации Программы - 2024 - 2030 годы, в том числе по этапам:  этап 2024 года - 2024 - 2025 годы;  этап 2025 года - 2025 - 2026 годы;  этап 2026 года - 2026 - 2027 годы;  этап 2027 года - 2027 - 2028 годы;  этап 2028 года - 2028 - 2029 годы;  этап 2029 года - 2029 - 2030 годы |
| Перечень подпрограмм Программы | отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках Программы с финансовой поддержкой публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее также - Фонд) на 2024 год по первому этапу (2024 года) Программы составляет 469046,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства Фонда - 179781,8 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 288765,0 тыс. рублей;  средства местных бюджетов - 500,0 тыс. рублей.  Второй и последующие этапы Программы финансированием не обеспечены |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 2510 граждан из 144 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, общей площадью жилых помещений 51,36 тыс. квадратных метров |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100006) Правительства Смоленской области от 27.02.2025 N 106) | |

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Смоленской области.

У большинства проживающих в аварийных многоквартирных домах граждан отсутствует возможность самостоятельно приобрести жилые помещения, пригодные для проживания.

У муниципальных образований Смоленской области (далее также - муниципальные образования) в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов отсутствует возможность самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов только за счет средств муниципальных образований затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Смоленской области реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

За период 2019 - 2023 годов на территории Смоленской области расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, общей площадью 27,4 тыс. квадратных метров. Переселено 1646 человек из 719 жилых помещений.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=509199&dst=100009) предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 N 1469, является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и прочее), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

На территории Смоленской области расположено 144 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, общей площадью 51,36 тыс. квадратных метров, в которых проживают 2510 человек.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100008) Правительства Смоленской области от 27.02.2025 N 106)

Сведения об аварийном жилищном фонде в разрезе муниципальных образований Смоленской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об аварийном жилищном фонде в разрезе муниципальных

образований Смоленской области

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100009) Правительства Смоленской области

от 27.02.2025 N 106)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество расселяемой жилой площади | Количество граждан, планируемых к переселению |
| кв. метров | чел. |
| 1 | 2 |
| 1. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | 2816 | 178 |
| 2. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | 3094 | 198 |
| 3. | Город Смоленск | 21401 | 1366 |
| 4. | Муниципальное образование "Дорогобужский муниципальный округ" Смоленской области | 153 | 11 |
| 5. | Муниципальное образование "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области | 149 | 10 |
| 6. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | 1402 | 46 |
| 7. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | 18252 | 536 |
| 8. | Муниципальное образование "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области | 306 | 14 |
| 9. | Муниципальное образование "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | 3789 | 151 |

2. Цель и целевые показатели Программы

Целью Программы является расселение до 2030 года не менее 2,4 тыс. человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100057) Правительства Смоленской области

от 27.02.2025 N 106)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Период реализации Программы | | | | | | |
| базовое значение | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой | тыс. кв. м | 0 | 0 | - | 4,5 | - | 0 | - |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | - | 100 | - | 0 | - |

3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели Программы обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:

1) обеспечение в соответствии с положениями [статей 86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=100551) и [89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=100560) Жилищного кодекса Российской Федерации благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях аварийного жилищного фонда, занимаемых ими на условиях социального найма;

2) обеспечение прав граждан - собственников жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд (далее - собственники), путем:

выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=906) Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставления по соглашению с собственником взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с [частью 8 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=548) Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставления в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями, предусмотренной [частью 8.1 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=907) Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на приобретение жилых помещений собственникам, не имеющим на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, у которых отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и находящиеся в их собственности или собственности постоянно проживающих совместно с ними в изымаемом жилом помещении членов семьи либо занимаемые ими на условиях социального найма или на праве членства в жилищно-строительном, жилищном кооперативе, в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, предусмотренной Программой, и размером возмещения за изымаемое жилое помещение, в порядке и на условиях, установленных органом местного самоуправления, осуществляющим изъятие жилого помещения, по согласованию с Министерством.

4. Механизм реализации Программы

В реализации Программы участвуют муниципальные образования, на территории которых имеются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Программа реализуется поэтапно.

Под первым этапом (этап 2024 года) Программы понимается часть Программы, реализуемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которых принято в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477217) Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 N 1279-р для переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов площадью 4,5 тыс. кв. метров, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), что будет способствовать в дальнейшем реализации решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки общей площадью 19,8 га, соответствующих требованиям, предусмотренным [частями 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=508514&dst=3380) и [3 статьи 65](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=508514&dst=4333) Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных в городе Смоленске в границах улиц Володарского, Исаковского, Чаплина, Твардовского, 3-я линия Красноармейской Слободы, Водяного переулка. Указанные средства Фонда должны быть освоены не позднее 31 декабря 2024 года", дополнить предложением следующего содержания: "Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках первого этапа (этап 2024 года) Программы, приведен в таблице 2.1.

(в ред. постановлений Правительства Смоленской области от 26.09.2024 [N 728](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=148200&dst=100006), от 27.02.2025 [N 106](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100104))

Таблица 2.1

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках

первого этапа (этап 2024 года) Программы

(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=148200&dst=100007) Правительства Смоленской области

от 26.09.2024 N 728)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | 2 |
| 1. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 7 |
| 2. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 6 |
| 3. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 13 |
| 4. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 3 |
| 5. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 4 |
| 6. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 5 |
| 7. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 9 |
| 8. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 10 |
| 9. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 9 |
| 10. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 8 |
| 11. | Г. Смоленск, пер. Водяной, д. 3 |

Под вторым и последующими этапами Программы понимается часть Программы, реализуемая в течение двух календарных годов.

Второй и последующие этапы подлежат отражению в Программе по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предоставления Смоленской области финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствующем году.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=508514&dst=3877) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов);

строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474164&dst=100009) отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2022 года N 633/пр, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=100247) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Строительство и приобретение индивидуальных жилых домов осуществляются за счет средств местных бюджетов.

Органам местного самоуправления - исполнителям мероприятий Программы при подготовке документации на проведение закупок товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий Программы, за исключением муниципальных контрактов на выкуп у лиц, в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, и муниципальных контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо учитывать технические характеристики проектируемого (строящегося) жилья, приобретаемого в рамках Программы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Технические характеристики проектируемого (строящегося)

жилья, приобретаемого в рамках Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристики | Содержание характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проектная документация на дом | в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495435) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220621) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 30 декабря 2016 года N 1034/пр;  СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421242) Минстроя России от 13 мая 2022 года N 361/пр;  СП 55.13330 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=276421) Минстроя России от 20 октября 2016 года N 725/пр;  СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378331) Минстроя России от 30 декабря 2020 года N 904/пр;  СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302272) Минстроя России от 24 мая 2018 года N 309/пр;  СП 22.13330 "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220618) Минстроя России от 16 декабря 2016 года N 970/пр;  [свода](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468315&dst=100012) правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 12 марта 2020 года N 151;  [свода](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465997&dst=100002) правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года N 288;  СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=275619) Минстроя России от 24 августа 2016 года N 590/пр;  СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=237606) Минстроя России от 3 декабря 2016 года N 891/пр;  СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278521) Минстроя России от 27 февраля 2017 года N 127/пр;  свода правил "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=266138) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 265;  свода правил "СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=265672) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года N 109/ГС;  свода правил "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=273838) Минстроя России от 8 апреля 2015 года N 261/пр;  СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222186) Минстроя России от 27 февраля 2017 года N 129/пр;  свода правил "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=299704) Минстроя России от 13 декабря 2017 года N 1660/пр;  свода правил "Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=309135) Минстроя России от 20 декабря 2017 года N 1688/пр;  свода правил "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347401) Минстроя России от 28 октября 2019 года N 651/пр;  свода правил "Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417692) Минстроя России от 11 апреля 2022 года N 270/пр;  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и [требования](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2;  национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356982) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года N 282-ст;  [методики](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285393&dst=100011) расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26 октября 2017 года N 1484/пр.  Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарных [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510852&dst=100041) и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3.  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | в строящихся домах рекомендовано обеспечивать наличие:  1) несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций для возведения многоквартирных жилых зданий при наличии заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного [статьей 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=508514&dst=3219) Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований [пункта 1](#P263) настоящей таблицы;  2) подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  3) санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  4) внутридомовых инженерных систем, включая системы:  электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  холодного водоснабжения;  водоотведения (канализации);  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  горячего водоснабжения;  противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  5) при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения;  6) принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  оборудованием для связи с диспетчером;  аварийным освещением кабины лифта;  светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  7) внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  8) оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  9) освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  10) при входах в подъезды дома - освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  11) во входах в подвал (техническое подполье) дома - металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  12) отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  13) организованного водостока;  14) благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений многоквартирного дома | для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендовано использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  1) оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  холодного водоснабжения;  горячего водоснабжения (централизованной или автономной);  водоотведения (канализации);  отопления (централизованного или автономного);  вентиляции;  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  2) имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  межкомнатные двери с наличниками и ручками;  оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  вентиляционные решетки;  подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  - мойку со смесителем и сифоном;  - умывальник со смесителем и сифоном;  - унитаз с сиденьем и сливным бачком;  - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  - одно-, двухклавишные электровыключатели;  - электророзетки;  - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  - радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Конструктивные, объемно-планировочные и иные решения индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки | характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474164) Минстроя России от 2 августа 2022 года N 633/пр "Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 5. | Материалы и оборудование | проектом на строительство многоквартирного дома рекомендовано предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.  Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие многоквартирного дома требованиям проектной документации.  Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства многоквартирного дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 6. | Энергоэффективность дома | рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности многоквартирного дома не ниже "B" согласно [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=203089&dst=100012) определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Минстроя России от 6 июня 2016 года N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  в многоквартирных домах производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  проводить освещение придомовой территории многоквартирных домов с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;  выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде многоквартирного дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с [разделом III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=203089&dst=100172) Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Минстроя России от 6 июня 2016 года N 399/пр |
| 7. | Эксплуатационная документация дома | рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные [пунктами 24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486149&dst=100081) и [26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486149&dst=100090) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома и СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать заказчику |

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов орган местного самоуправления определяет степень готовности муниципального образования к реализации Программы посредством оценки состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых помещений у застройщика либо на вторичном рынке жилья, а также степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с письменного согласия граждан в границах другого населенного пункта Смоленской области.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со [статьями 86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=100551) и [89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=100560) Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен расселяемый многоквартирный дом, включенный в Программу, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или с письменного согласия граждан в соответствии с [частью 1 статьи 89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510569&dst=910) Жилищного кодекса Российской Федерации в границах другого населенного пункта на территории Смоленской области.

При этом отказы, в том числе неоднократные, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта на территории Смоленской области не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до переселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.

В случае переселения нанимателя из коммунальной квартиры в аварийном жилищном фонде при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается доля площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату лицам, в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, включенный в Программу. Размер выкупной стоимости определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости выкупаемого объекта недвижимости, заказчиком которого является муниципальное образование. Оплата услуг по определению рыночной стоимости объекта недвижимости производится за счет средств бюджета муниципального образования.

[Реестр](#P460) жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства) определен в приложении N 1 к Программе.

Указанный реестр сформирован на основании сведений, представленных муниципальными образованиями и внесенных в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" (далее - АИС "Реформа ЖКХ").

Для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области" во взаимодействии с Министерством и органами местного самоуправления обеспечивает проведение проверок достоверности сведений, внесенных в АИС "Реформа ЖКХ", путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Порядок взаимодействия муниципальных образований с Министерством в ходе реализации Программы определяется соглашениями, заключаемыми по форме, установленной правовыми актами Министерства.

Министерство:

оформляет заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

осуществляет контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

обеспечивает достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности;

осуществляет сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков;

организует в понятной и доступной форме информирование о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления обеспечивают достижение планируемых показателей выполнения Программы, а также осуществляют:

принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

заключение соглашений с Министерством;

бюджетные инвестиции в соответствии с выбранными способами переселения граждан;

проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

целевое использование средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

представление в Министерство отчетности, в том числе о расходовании средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов;

строительный контроль при строительстве многоквартирных домов, контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

снос аварийных многоквартирных жилых домов;

формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенные в Программу.

[План](#P2996) реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в приложении N 2 к Программе.

[План](#P3084) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении N 3 к Программе.

Контроль хода реализации Программы осуществляет Министерство. Основными формами мониторинга реализации Программы являются анализ периодической отчетности (квартальной, годовой), выездной мониторинг и (или) проведение дистанционных совещаний в режиме видеоконференций/селекторной связи, работа с обращениями граждан.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются средства Фонда, средства областного бюджета и средства местных бюджетов.

Объем финансирования первого этапа (этап 2024 года) Программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования Программы | Итого | Этап 2024 года |
| Фонд | 179781,8 | 179781,8 |
| Областной бюджет | 288765,0 | 288765,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| Итого | 469046,8 | 469046,8 |

Программные мероприятия планируется реализовывать в шесть этапов: этап 2024 года, этап 2025 года, этап 2026 года, этап 2027 года, этап 2028 года, этап 2029 года.

Объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в рамках Программы с финансовой поддержкой Фонда на 2024 год по первому этапу (этап 2024 года) Программы, составляет 469046,8 тыс. рублей.

Второй и последующие этапы Программы финансированием не обеспечены.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 2510 граждан из 144 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, общей площадью жилых помещений 51,36 тыс. квадратных метров.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100105) Правительства Смоленской области от 27.02.2025 N 106)

Планируемые [показатели](#P3200) выполнения Программы по этапу 2024 года приведены в приложении N 4 к Программе.

Приложение N 1

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы

РЕЕСТР

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ

ЗАСТРОЙКИ, ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=100106) Правительства Смоленской области  от 27.02.2025 N 106) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению | | | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 52998,70 | 2627 | 1275 | X | 35841,53 | 147429,41 | X | X |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 51365,17 | 2510 | 1231 | X | 34023,63 | 139996,41 | X | X |
| Итого по муниципальному образованию "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 2816,79 | 178 | 78 | X | 2698,00 | 5487,00 | X | X |
| 1. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, ул. Кирова, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1944 | 28.03.2019 | 250,70 | 23 | 8 | 31.12.2026 | 197,00 | 1623,00 | 67:02:0010232:252 | не сформирован |
| 2. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 15.08.2019 | 259,56 | 12 | 8 | 31.12.2026 | 220,00 | 871,00 | 67:02:0010409:18 | не сформирован |
| 3. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 15.08.2019 | 560,70 | 40 | 16 | 31.12.2029 | 420,00 | 1240,00 | 67:02:0010409:21 | не сформирован |
| 4. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, ш. Красноармейское, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 01.08.2019 | 329,21 | 11 | 6 | 30.11.2024 | 386,00 | 1753,00 | 67:02:0010264:6 | не сформирован |
| 5. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 18.04.2019 | 275,22 | 17 | 8 | 31.12.2029 | 202,00 |  |  | не сформирован |
| 6. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, ул. Ленина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1944 | 09.12.2021 | 343,10 | 18 | 9 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 7. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 22.10.2021 | 226,40 | 18 | 9 | 31.12.2030 | 196,00 |  |  | не сформирован |
| 8. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | с. Андрейково, ул. Совхозная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1947 | 15.08.2018 | 98,70 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 277,00 |  |  | не сформирован |
| 9. | Муниципальное образование "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | с. Туманово, ул. Ленина, д. 85 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.11.2018 | 473,20 | 32 | 11 | 31.12.2028 | 800,00 |  |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 3094,49 | 198 | 92 | X | 308,00 | 20100,65 | X | X |
| 10. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 23.03.2021 | 248,90 | 8 | 6 | 31.12.2029 |  | 178,05 | 67:03:0010111:212 | не сформирован |
| 11. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Герцена, д. 48 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 23.03.2021 | 229,50 | 16 | 9 | 31.12.2029 |  | 1358,00 | 67:03:0010120:1831 | не сформирован |
| 12. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Набережная Герцена, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1944 | 23.03.2021 | 365,20 | 34 | 13 | 31.12.2029 |  | 2232,00 | 67:03:0010120:508 | не сформирован |
| 13. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Ленина, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 23.03.2021 | 292,10 | 26 | 9 | 31.12.2029 |  | 1037,00 | 67:03:0010120:476 | не сформирован |
| 14. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Ленина, д. 65 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1941 | 23.03.2021 | 325,00 | 12 | 8 | 31.12.2029 |  | 1260,00 | 67:03:0010120:652 | не сформирован |
| 15. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Набережная Герцена, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 23.03.2021 | 140,10 | 4 | 4 | 31.12.2029 |  | 132,60 | 67:03:0010120:1350 | не сформирован |
| 16. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Советская, д. 48 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 23.03.2021 | 231,74 | 22 | 9 | 31.12.2029 |  | 5781,00 | 67:03:0010105:627 | не сформирован |
| 17. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Советская, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 23.03.2021 | 296,21 | 16 | 10 | 31.12.2029 |  | 4867,00 | 67:03:0010123:411 | не сформирован |
| 18. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Советская, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 23.03.2021 | 424,01 | 28 | 14 | 31.12.2029 |  | 1755,00 | 67:03:0010123:379 | не сформирован |
| 19. | Муниципальное образование "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | г. Гагарин, ул. Советская Набережная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 18.03.2019 | 541,73 | 32 | 10 | 31.12.2026 | 308,00 | 1500,00 | 67:03:0010122:277 | не сформирован |
| Итого по городскому округу Смоленск |  |  | X | X | X | X | X | 21401,50 | 1366 | 566 | X | 16877,88 | 57353,00 | X | X |
| 20. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. 430 км, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 26.03.2021 | 147,80 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 323,60 | 880,00 | 67:27:0011014:6 | не сформирован |
| 21. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. 430 км, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 26.03.2021 | 349,91 | 17 | 7 | 31.12.2030 | 259,33 | 420,00 | 67:27:0011014:6 | не сформирован |
| 22. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 26.03.2021 | 375,60 | 20 | 8 | 31.12.2025 | 255,30 |  | 67:27:0031939:2 | не сформирован |
| 23. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 26.03.2021 | 375,63 | 24 | 9 | 31.12.2025 | 254,20 |  | 67:27:0031938:4 | не сформирован |
| 24. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 19.01.2018 | 312,07 | 23 | 9 | 31.12.2025 | 255,00 | 490,00 | 67:27:0031939:3 | сформирован под одним домом |
| 25. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 05.04.2019 | 377,70 | 21 | 10 | 31.12.2026 | 253,20 |  | 67:27:0031938:5 | не сформирован |
| 26. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 26.03.2021 | 384,30 | 13 | 9 | 31.12.2025 | 256,30 | 560,00 | 67:27;:0031938:6 | не сформирован |
| 27. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 26.03.2021 | 300,64 | 20 | 7 | 31.12.2025 | 253,50 |  | 67:27:0031939:5 | не сформирован |
| 28. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1947 | 27.08.2019 | 387,60 | 33 | 9 | 31.12.2025 | 253,60 | 857,00 | 67:27:0031937:403 | не сформирован |
| 29. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. 9 Мая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 10.05.2017 | 98,60 | 9 | 3 | 31.12.2027 |  | 1518,00 | 67:27:0020860:176 | не сформирован |
| 30. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Верхне-Мопровский, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 10.12.2018 | 126,56 | 9 | 3 | 31.12.2028 |  | 770,00 | 67:27:0012806:668 | не сформирован |
| 31. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 21.09.2020 | 475,90 | 30 | 12 | 31.12.2028 | 338,40 | 1661,00 | 67:27:0013444:387 | не сформирован |
| 32. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 38а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 12.02.2018 | 206,60 | 12 | 4 | 31.12.2028 | 221,30 | 1347,00 | 67:27:0013444:31 | сформирован под одним домом |
| 33. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Водяной, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1947 | 27.08.2019 | 405,24 | 27 | 10 | 31.12.2025 | 280,40 | 1120,00 | 67:27:0020616:376 | не сформирован |
| 34. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Войкова, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 31.07.2020 | 507,50 | 58 | 28 | 31.12.2026 | 496,90 |  | 67:27:0020306:24 | не сформирован |
| 35. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Герцена, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 19.01.2018 | 369,00 | 35 | 9 | 31.12.2025 | 257,00 | 582,00 | 67:27:001231938:1 | сформирован под одним домом |
| 36. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Герцена, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 26.03.2021 | 378,10 | 30 | 9 | 31.12.2025 | 255,90 |  | 67:27:0036939:1 | не сформирован |
| 37. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Глинки, д. 2а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 13.09.2018 | 888,60 | 50 | 28 | 31.12.2025 |  | 3433,00 | 67:27:0020319:1 | не сформирован |
| 38. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Глинки, д. 2б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1917 | 17.05.2021 | 54,90 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 93,60 | 3433,00 | 67:27:0020319:1 | не сформирован |
| 39. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пр. Дзержинского, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1935 | 25.12.2020 | 279,60 | 9 | 6 | 31.12.2029 | 282,95 |  |  | не сформирован |
| 40. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Запольный 3-й, д. 8а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 25.12.2020 | 128,30 | 10 | 5 | 31.12.2029 | 146,65 | 897,00 | 67:27:0030372:62 | не сформирован |
| 41. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 40 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1942 | 26.03.2021 | 551,64 | 32 | 13 | 31.12.2029 | 345,24 |  | 67:27:0030336:14 | не сформирован |
| 42. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1938 | 26.03.2021 | 463,20 | 19 | 11 | 31.12.2030 | 310,10 | 2945,00 | 67:27:0030336:61 | не сформирован |
| 43. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Карачевский, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 01.08.2018 | 329,01 | 26 | 11 | 31.12.2028 |  | 704,00 | 67:27:0013002:25 | не сформирован |
| 44. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 19.01.2018 | 433,10 | 32 | 13 | 31.12.2026 |  | 397,00 | 67:27:0030706:2 | сформирован под одним домом |
| 45. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 13.04.2018 | 479,77 | 38 | 16 | 31.12.2028 |  | 580,00 | 67:27:0030767:42 | не сформирован |
| 46. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 22.12.2021 | 475,90 | 26 | 9 | 31.12.2030 | 309,00 |  | 67:27:0030706:6 | не сформирован |
| 47. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 26.03.2021 | 497,50 | 13 | 9 | 31.12.2030 | 543,20 |  | 67:27:0030706:7 | не сформирован |
| 48. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 26.03.2021 | 379,30 | 28 | 9 | 31.12.2030 | 539,00 |  | 67:27:0030706:8 | не сформирован |
| 49. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Киевская 2-я, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 26.03.2021 | 410,40 | 27 | 8 | 31.12.2030 | 270,13 |  | 67:27:0030706:11 | не сформирован |
| 50. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Киевский 2-й, д. 5а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 26.03.2021 | 402,49 | 27 | 12 | 31.12.2030 | 311,00 | 387,00 | 67:27:0030706:5 | не сформирован |
| 51. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Киевский 2-й, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 05.04.2019 | 478,00 | 17 | 9 | 31.12.2029 |  |  | 67:27:0030707:5 | не сформирован |
| 52. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Киевский 2-й, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 22.05.2018 | 371,20 | 21 | 9 | 31.12.2026 |  | 381,00 | 67:27:0030707:6 | не сформирован |
| 53. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 26.03.2021 | 535,36 | 48 | 20 | 31.12.2030 | 405,90 |  | 67:27:0020830:3 | не сформирован |
| 54. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Красина, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.05.2021 | 226,10 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 285,50 | 796,00 | 67:27:0020301:637 | не сформирован |
| 55. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 5/18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1946 | 26.03.2021 | 446,50 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 282,60 | 1917,00 | 67:27:0011112:118 | не сформирован |
| 56. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 5/33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1934 | 13.09.2018 | 277,30 | 22 | 8 | 31.12.2028 | 311,15 | 2335,00 | 67:27:0011109 | не сформирован |
| 57. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 11, <...> | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 21.09.2020 | 193,10 | 7 | 4 | 31.12.2029 | 283,99 |  |  | не сформирован |
| 58. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Ленина, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 05.12.2019 | 243,50 | 14 | 7 | 31.12.2029 |  | 1048,00 | 67:27:0031924:713 | не сформирован |
| 59. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 31.07.2020 | 152,40 | 16 | 5 | 31.12.2029 | 206,50 | 1185,00 | 67:27:0020507:2 | не сформирован |
| 60. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Молодежная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 25.12.2020 | 155,54 | 14 | 6 | 31.12.2029 | 220,90 |  |  | не сформирован |
| 61. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Молодежная, д. 10/4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 25.12.2020 | 159,50 | 13 | 5 | 31.12.2029 | 217,80 |  |  | не сформирован |
| 62. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Московское, д. 104 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 27.12.2021 | 149,99 | 15 | 3 | 31.12.2030 | 256,49 |  |  | не сформирован |
| 63. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Московское, д. 106 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 01.08.2018 | 182,30 | 16 | 4 | 31.12.2028 | 235,46 | 800,00 | 67:27:0014308 | не сформирован |
| 64. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Московское, д. 108 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 27.12.2021 | 73,95 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 346,20 |  |  | не сформирован |
| 65. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 31.07.2020 | 874,51 | 39 | 18 | 31.12.2025 | 681,10 | 1888,00 | 67:27:0031934:271 | не сформирован |
| 66. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 26.03.2021 | 391,39 | 15 | 9 | 31.12.2025 | 256,30 | 489,00 | 67:27:0031938:7 | не сформирован |
| 67. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Нижне-Профинтерновская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1946 | 25.12.2020 | 81,00 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 125,40 | 800,00 | 67:27::0013445:14 | не сформирован |
| 68. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 37/1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1939 | 05.06.2019 | 68,27 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 267,40 |  |  | не сформирован |
| 69. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Павлова, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 10.12.2018 | 100,00 | 8 | 2 | 31.12.2028 |  | 1181,00 | 67:27:0020506:12 | не сформирован |
| 70. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Павлова, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 25.12.2020 | 155,70 | 11 | 4 | 31.12.2026 | 217,34 | 800,00 | 67:27:0020505:5 | не сформирован |
| 71. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Пасово, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 05.06.2019 | 47,10 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 174,90 | 3100,00 | 67:27:0013708:16 | не сформирован |
| 72. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Пролетарская, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 01.08.2018 | 165,20 | 12 | 4 | 31.12.2028 | 226,00 | 700,00 | 67:27:0014308 | не сформирован |
| 73. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Пронино, д. 1а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 25.12.2020 | 78,00 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 174,50 |  |  | не сформирован |
| 74. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Радищева, д. 1а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 31.07.2020 | 285,50 | 15 | 8 | 31.12.2029 | 198,08 | 671,00 | 67:27:0012708:46 | не сформирован |
| 75. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ш. Рославльское, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.07.2017 | 196,50 | 13 | 4 | 31.12.2027 | 278,20 | 4941,00 | 67:27:0031802:19 | не сформирован |
| 76. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Северный 5-й, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.05.2018 | 46,10 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 219,30 | 721,00 | 67:27:0014019 | не сформирован |
| 77. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 57 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1909 | 01.08.2018 | 33,60 | 4 | 1 | 31.12.2028 |  | 800,00 | 67:27:0011405:56 | не сформирован |
| 78. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Смены, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 12.02.2018 | 204,60 | 17 | 6 | 31.12.2028 | 250,00 | 787,00 | 67:27:0020469:21 | сформирован под одним домом |
| 79. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Смоленская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 13.09.2018 | 385,20 | 26 | 8 | 31.12.2028 | 269,88 | 1632,00 | 67:27:0010229 | не сформирован |
| 80. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Средне-Профинтерновская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 27.08.2019 | 294,50 | 8 | 5 | 31.12.2029 | 221,30 |  | 67:27:0013426:18 | не сформирован |
| 81. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Средне-Профинтерновская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1946 | 18.06.2018 | 117,87 | 7 | 4 | 31.12.2028 | 171,42 | 643,00 | 67:27:0013443 | не сформирован |
| 82. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Строгань, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1940 | 18.09.2017 | 169,65 | 7 | 4 | 31.12.2027 | 314,29 | 2358,00 | 67:27:0015052:3 | не сформирован |
| 83. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 26.03.2021 | 153,26 | 14 | 6 | 31.12.2026 | 337,11 | 888,00 | 67:27:0031939:28 | не сформирован |
| 84. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, пер. Толстовский 1-й, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 01.08.2018 | 103,80 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 195,00 | 800,00 | 67:27:0013344:24 | не сформирован |
| 85. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 1а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 27.08.2019 | 69,60 | 14 | 2 | 31.12.2029 | 202,14 | 1100,00 | 67:27:0000000:2880 | не сформирован |
| 86. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Центральная, д. 13б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 21.02.2020 | 966,60 | 44 | 24 | 31.12.2029 | 624,33 |  | 67:27:0014323:5 | не сформирован |
| 87. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 26.03.2021 | 399,60 | 25 | 8 | 31.12.2030 | 260,60 |  | 67:27:0013603:15 | не сформирован |
| 88. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 3а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 26.03.2021 | 412,40 | 29 | 9 | 31.12.2030 | 286,10 |  | 67:27:0013603:20 | не сформирован |
| 89. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1946 | 19.01.2018 | 343,25 | 17 | 10 | 31.12.2028 | 288,00 | 914,00 | 67:27:0013603:13 | сформирован под одним домом |
| 90. | Городской округ Смоленск | г. Смоленск, мкр. Южный, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 10.06.2021 | 261,10 | 37 | 14 | 31.12.2030 | 221,90 | 697,00 | 67:27:0031325:13 | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Дорогобужский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 153,20 | 11 | 4 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 91. | Муниципальное образование "Дорогобужский муниципальный округ" Смоленской области | г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | да | 1888 | 27.12.2018 | 153,20 | 11 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 149,90 | 10 | 5 | X | 125,10 | 200,00 | X | X |
| 92. | Муниципальное образование "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области | г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 31.03.2021 | 133,00 | 9 | 4 | 31.12.2030 |  | 200,00 | 67:07:0200113:12 | не сформирован |
| 93. | Муниципальное образование "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области | г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1935 | 29.12.2017 | 16,90 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 125,10 |  |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 1402,20 | 46 | 26 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 94. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Викторово, ул. Свободы, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 30.12.2021 | 224,00 | 8 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 95. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Викторово, ул. Свободы, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 30.12.2021 | 56,00 | 4 | 1 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 96. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Викторово, ул. Свободы, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 30.12.2021 | 224,00 | 7 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 97. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Викторово, ул. Свободы, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 30.12.2021 | 224,00 | 7 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 98. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | ст. Красное, ул. Вокзальная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1946 | 03.06.2019 | 46,80 | 1 | 1 | 31.12.2029 |  |  |  | не сформирован |
| 99. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Лонница, ул. Молодежная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 21.04.2020 | 120,00 | 2 | 2 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформирован |
| 100. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 03.06.2019 | 420,00 | 15 | 8 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформирован |
| 101. | Муниципальное образование "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 03.06.2019 | 87,40 | 2 | 2 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 18252,09 | 536 | 379 | X | 12099,45 | 47197,76 | X | X |
| 102. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. 1-я Западная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 312,20 | 13 | 9 | 31.12.2027 | 188,83 | 1000,00 | 67:17:0010407:24 | сформирован под одним домом |
| 103. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 20.06.2018 | 1187,34 | 32 | 20 | 31.12.2026 | 658,20 |  |  | не сформирован |
| 104. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 22.12.2017 | 405,80 | 9 | 8 | 31.12.2026 | 266,50 | 1156,00 | 67:17:0010329:41 | не сформирован |
| 105. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 388,60 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 279,50 | 2066,00 | 67:17:0010330:26 | сформирован под одним домом |
| 106. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 1183,51 | 32 | 20 | 31.12.2027 | 492,00 | 1750,00 | 67:17:0010329:42 | не сформирован |
| 107. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 22.12.2017 | 382,48 | 12 | 8 | 31.12.2027 | 273,20 | 1856,00 | 67:17:0010329:45 | не сформирован |
| 108. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 22.12.2017 | 385,14 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 271,00 | 1994,00 | 67:17:0010330:24 | не сформирован |
| 109. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 642,92 | 20 | 12 | 31.12.2027 | 447,60 | 1300,00 | 67:17:0010329:46 | не сформирован |
| 110. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 388,70 | 13 | 8 | 31.12.2026 | 278,85 | 780,00 | 67:17:0010331:18 | не сформирован |
| 111. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 22.12.2017 | 419,72 | 11 | 8 | 31.12.2027 | 301,20 | 928,00 | 67:17:0010332:39 | не сформирован |
| 112. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Восточная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 421,30 | 11 | 8 | 31.12.2024 | 277,40 | 892,00 | 67:17:0010353:29 | не сформирован |
| 113. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Восточная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2017 | 372,80 | 11 | 8 | 31.12.2027 | 263,90 | 960,00 | 67:17:0010353:23 | не сформирован |
| 114. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Восточная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2017 | 341,60 | 9 | 7 | 31.12.2024 | 266,76 | 880,00 | 67:17:0010353:22 | не сформирован |
| 115. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2017 | 445,50 | 13 | 11 | 31.12.2027 | 321,50 | 4925,00 | 67:17:0010340:125 | не сформирован |
| 116. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 420,20 | 14 | 8 | 31.12.2027 | 300,60 | 1338,00 | 67:17:0010340:122 | не сформирован |
| 117. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 22.12.2017 | 375,60 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 265,40 | 1040,00 | 67:17:0010353:24 | не сформирован |
| 118. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 09.12.2021 | 450,90 | 8 | 8 | 31.12.2024 |  | 1550,76 | 67:17:0010351:1 | не сформирован |
| 119. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 22.12.2017 | 762,91 | 20 | 12 | 31.12.2026 | 581,36 |  |  | не сформирован |
| 120. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 614,28 | 19 | 12 | 31.12.2026 | 460,00 |  |  | не сформирован |
| 121. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 612,80 | 21 | 12 | 31.12.2027 | 455,22 |  |  | не сформирован |
| 122. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Мира, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.10.2018 | 559,60 | 23 | 16 | 31.12.2028 | 255,00 |  |  | не сформирован |
| 123. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Мира, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.10.2018 | 272,40 | 10 | 8 | 31.12.2028 | 194,25 |  |  | не сформирован |
| 124. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Мира, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.06.2018 | 276,00 | 9 | 8 | 31.12.2028 | 194,70 | 676,00 | 67:17:0010403:77 | не сформирован |
| 125. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, пр. Репина, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.06.2018 | 559,00 | 26 | 16 | 31.12.2028 | 390,10 | 603,00 | 67:17:0010414:107 | сформирован под одним домом |
| 126. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Репина, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.10.2018 | 561,50 | 24 | 16 | 31.12.2028 | 300,95 |  |  | не сформирован |
| 127. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, пр. Сенной, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 22.12.2017 | 271,30 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 190,96 | 1991,00 | 67:17:0010515:34 | сформирован под одним домом |
| 128. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 658,90 | 17 | 12 | 31.12.2026 | 494,00 | 2560,00 | 67:17:0010333:41 | не сформирован |
| 129. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 382,20 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 275,20 | 936,00 | 67:17:0010333:47 | не сформирован |
| 130. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2017 | 604,07 | 14 | 12 | 31.12.2027 | 457,30 | 2244,00 | 67:17:0010333:48 | не сформирован |
| 131. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 22.12.2017 | 273,90 | 9 | 8 | 31.12.2027 | 186,33 | 780,00 | 67:17:0010331:16 | не сформирован |
| 132. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 15а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 22.12.2017 | 282,90 | 9 | 8 | 31.12.2026 | 200,70 | 3000,00 | 67:17:0010331:17 | не сформирован |
| 133. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2017 | 373,20 | 9 | 8 | 31.12.2026 | 236,30 | 900,00 | 67:17:0010328:50 | не сформирован |
| 134. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 22.12.2017 | 427,02 | 13 | 8 | 31.12.2026 | 294,80 | 1494,00 | 67:17:0010332:64 | не сформирован |
| 135. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 652,10 | 11 | 11 | 31.12.2027 | 498,30 | 3312,00 | 67:17:0010330:22 | не сформирован |
| 136. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2017 | 614,60 | 21 | 12 | 31.12.2026 | 258,94 |  | 67:17:0010353:41 | не сформирован |
| 137. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 22.12.2017 | 921,10 | 22 | 16 | 31.12.2027 | 659,70 |  |  | не сформирован |
| 138. | Муниципальное образование "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2011 | 29.12.2021 | 48,00 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 362,90 | 4286,00 | 67:17:0010329:52 | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 306,00 | 14 | 6 | X | 0,00 | 2850,00 | X | X |
| 139. | Муниципальное образование "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 01.03.2018 | 110,80 | 7 | 2 | 31.12.2026 |  | 950,00 | 67:18:0730101:281 | не сформирован |
| 140. | Муниципальное образование "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 01.03.2018 | 143,20 | 6 | 3 | 31.12.2026 |  | 950,00 | 67:18:0730101:284 | не сформирован |
| 141. | Муниципальное образование "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области | дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 01.03.2018 | 52,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 |  | 950,00 | 67:18:0730101:283 | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области |  |  | X | X | X | X | X | 3789,00 | 151 | 75 | X | 1915,20 | 6808,00 | X | X |
| 142. | Муниципальное образование "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | г. Ярцево, пр. 1-й Смоленский, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 14.09.2018 | 549,40 | 34 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформирован |
| 143. | Муниципальное образование "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | да | 1954 | 01.06.2021 | 3025,70 | 108 | 55 | 31.12.2024 | 1742,70 | 6808,00 | 67:25:0010602:180 | не сформирован |
| 144. | Муниципальное образование "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | г. Ярцево, ул. Победы, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 14.01.2020 | 213,90 | 9 | 4 | 31.12.2029 | 172,50 |  |  | не сформирован |

Приложение N 2

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=102488) Правительства Смоленской области  от 27.02.2025 N 106) |  |

┌──────────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Всего │ Всего │ Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений │ Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений │

│муниципального│расселяемая│ стоимость │ │ │

│ образования │ площадь │мероприятий │ │ │

│ │ жилых │ по │ │ │

│ │ помещений │переселению │ │ │

│ │ │ ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ │ всего │ в том числе │ всего │ в том числе │ дальнейшее использование приобретенных (построенных) │

│ │ │ │ │ │ │ │ жилых помещений │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┤ ├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │ │ │ │ │договоры о комплексном │переселение│приведение │ │ строительство домов │ приобретение жилых помещений у застройщиков │ приобретение жилых │ приведение │предоставление│предоставление│предоставление│предоставление│

│ │ │ │ │ │ развитии территорий │в свободный│ жилых │ │ │ │ помещений у лиц, не │приобретенных│ по договорам │ по договорам │ по договорам │ по договорам │

│ │ │ │ │ │ │ жилищный │ помещений │ │ │ │ являющихся │ жилых │ социального │ найма │ найма жилого │ мены │

│ │ │ │ │ │ │ фонд │свободного │ │ │ │ застройщиками │ помещений в │ найма │ жилищного │ помещения │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ жилищного │ │ │ │ │ состояние, │ │ фонда │ маневренного │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ фонда в │ │ │ │ │пригодное для│ │ социального │ фонда │ │

│ │ │ │ │ │ │ │состояние, │ │ │ │ │ постоянного │ │использования │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ пригодное │ │ │ │ │ проживания │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ для │ │ │ │ │ граждан │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │постоянного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │проживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ в строящихся домах │ в домах, введенных в │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ эксплуатацию │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ├───────────┼───────────┬──────────┬───────────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┼───────────┼───────────┬─────────────┬────────────┼─────────────┬─────────┼─────────────┬────────────┼─────────────┬───────────┼─────────────┬─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │расселяемая│расселяемая│стоимость │ субсидия на │субсидия на│расселяемая│субсидия на│расселяемая│ стоимость │расселяемая│приобретаемая│ стоимость │приобретаемая│стоимость│приобретаемая│ стоимость │приобретаемая│ стоимость │приобретаемая│стоимость│ стоимость │ площадь │ площадь │ площадь │ площадь │

│ │ │ │ площадь │ площадь │возмещения│ приобретение │возмещение │ площадь │возмещение │ площадь │ │ площадь │ площадь │ │ площадь │ │ площадь │ │ площадь │ │ площадь │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │(строительство)│ части │ │или оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │жилых помещений│расходов на│ │расходов по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ уплату │ │договорам о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ процентов │ │комплексном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ за │ │ развитии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │пользование│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │займом или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ кредитом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ кв. м │ руб. │ кв. м │ кв. м │ руб. │ руб. │ руб. │ кв. м │ руб. │ кв. м │ руб. │ кв. м │ кв. м │ руб. │ кв. м │ руб. │ кв. м │ руб. │ кв. м │ руб. │ кв. м │ руб. │ руб. │ кв. м │ кв. м │ кв. м │ кв. м │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Всего по│ 4554,08 │437541880,04│ 192,28 │ 114,10 │6603251,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 78,18 │ 0,00 │ 4361,80 │ 4361,80 │430938629,04│ 0,00 │ 0,00 │ 3844,49 │379382697,42│ 517,31 │51555931,62│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2098,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 2455,99 │

│Программе, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рамках которой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│предусмотрено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансирование│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средств Фонда,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Всего по этапу│ 4554,08 │437541880,04│ 192,28 │ 114,10 │6603251,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 78,18 │ 0,00 │ 4361,80 │ 4361,80 │430938629,04│ 0,00 │ 0,00 │ 3844,49 │379382697,42│ 517,31 │51555931,62│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2098,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 2455,99 │

│2024 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│Итого по│ 4554,08 │437541880,04│ 192,28 │ 114,10 │6603251,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 78,18 │ 0,00 │ 4361,80 │ 4361,80 │430938629,04│ 0,00 │ 0,00 │ 3844,49 │379382697,42│ 517,31 │51555931,62│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2098,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 2455,99 │

│городскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│округу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Смоленск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Приложение N 3

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=102500) Правительства Смоленской области  от 27.02.2025 N 106) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 279 | 106 | 61 | 45 | 4554,08 | 2455,99 | 2098,09 | 469046800,00 | 179781800,00 | 288765000,00 | 500000,00 | 2958208,10 | 0,00 | 2958208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 279 | 106 | 61 | 45 | 4554,08 | 2455,99 | 2098,09 | 469046800,00 | 179781800,00 | 288765000,00 | 500000,00 | 2958208,10 | 0,00 | 2958208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Смоленск | 279 | 106 | 61 | 45 | 4554,08 | 2455,99 | 2098,09 | 469046800,00 | 179781800,00 | 288765000,00 | 500000,00 | 2958208,10 | 0,00 | 2958208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

к региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2024 - 2030 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2024 - 2030 ГОДЫ

ПО ЭТАПУ 2024 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=152522&dst=102601) Правительства Смоленской области  от 27.02.2025 N 106) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | Количество переселяемых жителей | |
| 2025 г. | всего | 2025 г. | всего |
| кв. м | кв. м | чел. | чел. |
| В части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 4554,08 | 4554,08 | 279 | 279 |
| Всего по этапу 2024 года | 4554,08 | 4554,08 | 279 | 279 |
| Итого по городскому округу Смоленск | 4554,08 | 4554,08 | 279 | 279 |